BÁO CÁO ĐỀ ÁN:

GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHỤC HỒI HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TẠI XÃ NÚI THÀNH, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Giai đoạn 2026 – 2030)

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Núi Thành nằm ở phía hạ lưu của các con sông như Trường Giang, Tam Kỳ, Ba Túc, sông Trầu…, vì vậy nơi đây có diện tích đất ngập nước tương đối lớn. Các con sông ở đây có lưu lượng nhỏ và đổ qua cửa An Hòa, Cửa Lở. Chính yếu tố này đã tạo cho Núi Thành có hình dạng của một đầm phá đặc trưng, trong đó rừng ngập mặn (RNM) là một hệ sinh thái điển hình của dạng thành tạo này. Do nằm ở khu vực kín gió, được che chắn bởi xã đảo Tam Hải, kết hợp với thể nền và chế độ triều thuận lợi đã hình thành nên những cánh RNM rất phong phú, đa dạng và có vai trò rất to lớn đối với đời sống của người dân địa phương Núi Thành.

Từ lâu, người dân Núi Thành đã biết cách khai thác và sử dụng các sản phẩm từ RNM đem lại. Họ xem đó như một nguồn sinh kế và luôn có ý thức bảo tồn loại tài nguyên này. Tuy nhiên, kể từ sau năm 1990, phong trào nuôi tôm thâm canh phát triển, người dân đã ồ ạt phá RNM để lấy diện tích làm đầm nuôi tôm, vì vậy diện tích RNM tại địa phương bị suy giảm một cách đáng kể.

Hệ lụy là diện tích các hồ nuôi tôm ngày càng tăng, nhưng năng suất lại giảm, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, trong khi đó sản phẩm từ RNM đã bị cạn kiệt và môi trường bị suy thoái nghiêm trọng do ảnh hưởng của chất thải từ ngành nuôi tôm cũng như các hoạt động khác trên địa bàn.

Ngày 11/4/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam (trước đây) đã có Thông báo số 47/TB-SNN&PTNT về Kết luận của đồng chí Trần Út - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam trong cuộc họp thảo luận, đề xuất giải pháp phục hồi RNM trên địa bàn huyện Núi Thành.

Việc thực hiện điều tra đánh giá hiện trạng RNM tại Núi Thành là công việc hết sức cần thiết, là cơ sở quan trọng cho nhà quản lý định hướng, quyết định cho công tác quản lý, từ đó đề ra các biện pháp khai thác và sử dụng một cách hiệu quả tài nguyên rừng ngập mặn tại địa phương không những có ý nghĩa về mặt bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

Đứng trước thực tế đó, bảo vệ và phát triển RNM chính là giải pháp then chốt để hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội cho người dân Núi Thành nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung, lại phù hợp với tầm nhìn “Vì một Việt Nam xanh” mà chính phủ cũng như các tổ chức, đoàn thể, xã hội đang chủ trương thực hiện.

Sau hơn một năm tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nghiên cứu các hồ sơ đánh giá và nhiều lần đi điền dã, làm việc với địa phương, các đối tác liên quan. Nay CLB Đất Quảng Yêu Thương xây dựng dự thảo Đề án “Góp phần bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Núi Thành, giai đoạn 2026 - 2030”. Đây là một nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài không chỉ với địa phương, mà còn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi, là trách nhiệm và chủ trương “xã hội hóa” công tác an sinh xã hội, của cộng đồng, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN

1. Thông tin chung:

- Tên Đề án: Góp phần bảo tồn và phục hồi Hệ sinh thái Rừng ngập mặn tại xã Núi Thành, giai đoạn 2026 - 2030.

- Đơn vị chủ trì: Câu lạc bộ Đất Quảng Yêu Thương.

- Đơn vị phối hợp:

+ UBMTTQVN xã Núi Thành.

+ Trường THPT Nguyễn Huệ, Núi Thành.

+ Công ty TNHH CCI Việt Nam cùng quý đối tác.

- Thời gian thực hiện: 4 năm (từ 2026 – 2030, chia theo từng giai đoạn).

- Địa điểm thực hiện: Các vùng rừng ngập mặn ven biển, vùng cây bị chết, cửa sông trọng yếu trên địa bàn xã Núi Thành (có khảo sát và xác định cụ thể các khu vực ưu tiên).

- Tổng kinh phí dự kiến: Được xây dựng chi tiết dựa trên quy mô hoạt động và Kế hoạch khi triển khai. Mỗi năm dự kiến trên 100.000.000 đ.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước (nếu có), tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, đóng góp của cộng đồng, quỹ hoạt động của CLB Đất Quảng Yêu Thương và các đơn vị đồng hành.

2. Đối tượng và phạm vi hoạt động của đề án

2.1. Đối tượng tham gia:

- Đối tác, nhà tài trợ và thành viên, tình nguyện viên CLB Đất Quảng Yêu thương.

- Cán bộ, công chức, người dân địa phương xã Núi Thành.

- Đoàn viên, thanh niên xã; Học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn (hoặc liên quan).

- Chuyên gia môi trường, nông nghiệp; Các cơ quan thông tấn và truyền thông.

2.2. Phạm vi thực hiện: Các khu vực rừng ngập mặn hiện hữu, khu vực bị suy thoái, bãi bồi có khả năng phục hồi rừng ngập mặn tại xã Núi Thành, được chính quyền xã cung cấp cụ thể theo từng giai đoạn khảo sát, đánh giá.

PHẦN II: SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết của đề án:

1.1. Tầm quan trọng của rừng ngập mặn:

- Rừng ngập mặn là “lá chắn xanh” bảo vệ bờ biển, giảm thiểu tác động của thiên tai (bão, lũ, xâm nhập mặn, triều cường), duy trì đa dạng sinh học, cung cấp nguồn lợi thủy sản, hấp thụ CO2 góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

- Rừng ngập mặn được nhiều nhà khoa học đánh giá là vô cùng quan trọng đối với khu vực ven biển. Hiện nay, do nhiều yếu tố tác động mà rừng ngập mặn đã bị khai thác và mất đi nhiều, hệ sinh thái giảm sút, sự đa dạng sinh học bị tác động mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và đời sống của người dân. Chính vì vậy nghiên cứu về phục hồi rừng ngập mặn đã được rất nhiều nhà khoa học quan tâm. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khôi phục lại và phát huy hiệu quả rừng ngập mặn.

- Sinh trưởng rừng ngập mặn sẽ là yếu tố đánh giá mức độ và khả năng phục hồi rừng ngập mặn, khôi phục lại hệ sinh thái ven biển. Nghiên cứu về sinh trưởng của rừng ngập mặn còn đánh giá được khả năng có thể phục hồi và mức độ để phục hồi rừng ngập mặn, góp phần vào quản lý và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển bền vững.

- Hệ sinh thái rừng ngập mặn là hệ sinh thái đặc biệt phân bố ở vùng cửa sông ven biển, chịu tác động thường xuyên của thủy triều, các loài cây ngập mặn sinh trưởng, thích nghi với môi trường thủy triều lên xuống hàng ngày, chịu tác động của độ mặn nước biển. Các loài cây ngập mặn là yếu tố cơ bản nhất tạo nên hệ sinh thái ngập mặn, là ngôi nhà không chỉ cho các loài thực vật ngập mặn phát sinh và sinh trưởng mà còn là ngôi nhà cho các loài thủy hải sản khác. Chúng tạo nên một hệ sinh thái bền vững, đa dạng và phong phú; góp phần bảo vệ và tạo thêm thu nhập cho người dân trong khu vực và lân cận.

1.2. Thực trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Núi Thành:

Trong những năm gần đây, xã Núi Thành ngày càng đối mặt với những khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu và thiếu hụt phù sa,… Hậu quả làm xói lở bờ biển và rừng ngập mặn diễn ra càng nghiêm trọng. Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp trồng, khôi phục rừng ngập mặn là rất cần thiết để giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Trước đây, ngày 26/4/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã trả lời UBND huyện Núi Thành qua công văn số 1262/ SNNMT-CCKL, về việc xác định hiện trạng và quy hoạch đối với Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn do Công ty TNHH MTV trắc địa Đại An thực hiện (Đính kèm Báo cáo Thuyết minh Phụ lục 1, 6).

Kết quả điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng cho thấy rừng ngập mặn ven biển tại khu vực điều tra chịu tác động nghiêm trọng bởi thời tiết (gió, bão, thủy triều,….) và các hoạt động của con người, cụ thể:

- Về biến đổi khí hậu:

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với khu vực ven biển rừng ngập mặn tại xã Núi Thành là hoàn toàn có thể nhận thấy. Các cơ chế thứ sinh của biến đổi khí hậu như thay đổi điều kiện thủy hải văn, mực nước biển dâng tác động trực tiếp đến quá trình xói lỡ đường bờ cũng như suy giảm rừng ngập mặn. Một mặt là tần suất và cường độ của điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng tăng. Mặt khác, nước biển dâng làm thay đổi điều kiện sinh thái của vùng nước ven bờ, rừng ngập mặn bị ngập sâu và lâu hơn trước.

Điều này ảnh hưởng rất mạnh đến tiến trình sinh trưởng và phát triển của hệ sinh thái rừng ngập mặn. Như là một điều khó tránh khỏi, khi không còn sự che chở của hệ thống rễ cây rừng ngập mặn, bãi biển với bùn chiếm ưu thế sẽ nhanh chóng bị bào mòn dưới tác động của sóng và dòng chảy.

- Ảnh hưởng từ hoạt động con người:

Mức độ và quy mô tác động ngày càng tăng của các tác nhân như: Hoạt động kinh tế - xã hội và xây dựng các công trình hạ tầng (đô thị hóa, phát triển ao nuôi tôm,…) tại huyện Núi Thành trước đây nói chung và vùng ven biển xã Núi Thành hiện nay nói riêng. Việc chuyển đổi quá nhanh đã làm thay đổi đột ngột về hệ sinh thái và môi trường nước. Quá trình này đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng phát triển rừng ngập mặn trong khu vực.

1.3. Ý nghĩa của việc bảo tồn và phục hồi:

- Hệ sinh thái rừng ngập mặn (RNM) Núi Thành đóng vai trò là “lá chắn xanh” chiến lược, không chỉ giúp địa phương ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, ngăn chặn xói lở mà còn là bể chứa carbon quan trọng để bảo vệ môi trường.

- Bên cạnh việc bảo tồn đa dạng sinh học quý giá, RNM còn là “cái nôi” cung cấp nguồn lợi thủy sản dồi dào, tạo sinh kế bền vững và mở ra tiềm năng khai thác du lịch sinh thái cộng đồng. Vì vậy, bảo vệ và phát triển RNM chính là giải pháp then chốt để hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội cho người dân Núi Thành nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

- Tuy nhiên, hiện nay khu vực này đang đối mặt với những thách thức như suy giảm diện tích do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ý thức bảo vệ của người dân còn hạn chế cùng những tác động tiêu cực từ thiên tai và nước biển dâng.

- Trước thực trạng đó, việc phục hồi và phát triển rừng ngập mặn không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ môi trường, mà còn là giải pháp then chốt nhằm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội tại địa phương.

- Việc xây dựng và triển khai “Kế hoạch Góp phần bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Núi Thành” là một nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài không chỉ với địa phương mà còn là trách nhiệm và hoạt động “xã hội hóa” của cộng đồng, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

- Đây là hoạt động cụ thể hóa tầm nhìn CLB trong lĩnh vực giáo dục và môi trường gắn liền với truyền thông học đường và truyền thông xã hội nhằm nâng cao nhận thức và vai trò của hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động trồng cây nói riêng, cũng như các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh.

1.4. Vai trò của CLB Đất Quảng Yêu Thương:

- Cầu nối và điều phối chung:

Kết nối giữa nhà tài trợ, nhà trường, các đơn vị đối tác với địa phương; lập Kế hoạch chi tiết; phối hợp với chính quyền xã chọn giống cây, lịch trình trồng, kỹ thuật chăm sóc, vận hành dự án.

- Phối hợp, triển khai:

Hỗ trợ mời chuyên gia hoặc phối hợp với cán bộ lâm nghiệp, đối tác để hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn; Kết nối đơn vị truyền thông và xúc tiến các diễn đàn liên quan tại địa phương và trường học để truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, training kỹ năng cho dự án.

Đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ trong thực thi, biến những cam kết trên văn bản dự án này thành kết quả thực hữu trong hành trình tái tạo lá chắn xanh Núi Thành.

- Giám sát và Báo cáo:

Theo dõi tỷ lệ cây sống, định kỳ báo cáo tiến độ bằng hình ảnh, số liệu thực tế cho nhà tài trợ và chính quyền (6 tháng 1 lần). Đề xuất các giải pháp mới và kịp thời báo cáo các vấn đề tồn tại, phát sinh.

- Xây dựng Dự toán ngân sách:

Phối hợp UBND xã xây dựng dự toán chi tiết dự án (cho từng giai đoạn, từ khâu khảo sát vùng trồng, mua cây giống đạt chuẩn, kỹ thuật chăm sóc, vật tư rào chắn đến chi phí vận hành và giám sát sau trồng, khen thưởng…).

- Chứng nhận và Khen thưởng:

Có quy chế, hình thức cấp Giấy khen và các phần thưởng khích lệ cho những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc hoặc có sáng kiến đột phá trong quá trình bảo tồn rừng.

Sự tôn vinh kịp thời này không chỉ khẳng định uy tín của đơn vị thực hiện mà còn nuôi dưỡng tinh thần cống hiến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực và sự gắn bó lâu dài của cộng đồng với sự nghiệp xanh hóa Núi Thành.

- Truyền thông xã hội:

Truyền thông xã hội đóng vai trò là “chìa khóa” chiến lược giúp CLB Đất Quảng Yêu Thương huy động nguồn lực tài chính và nhân sự bền vững, đồng thời là cầu nối minh bạch để kết nối các nhà hảo tâm và chuyên gia trong suốt hành trình 5 năm.

Thông qua việc lan tỏa giá trị sinh thái và tạo tiếng vang tích cực, các nền tảng số không chỉ thay đổi nhận thức cộng đồng mà còn khẳng định uy tín, giúp CLB nhận được sự đồng thuận từ chính quyền và người dân địa phương. Đây chính là công cụ hiệu quả để ghi lại nhật ký hành trình xanh, tiếp nhận phản hồi thực tế và giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ tình nguyện viên, đảm bảo sự thành công lâu dài cho dự án bảo tồn rừng ngập mặn tại xã Núi Thành.

2. Cơ sở pháp lý:

2.1. Những văn bản cấp Trung ương

- Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14) được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 15/11/2017;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020;

- Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 23/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020;

- Quyết định số 72/ QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;

- Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thông tư số 22/2023/TTBNNPTT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

- Thông tư số 05/2024/TT-BNNPTNT ngày 19/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định định mức Kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng đã ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2024.

2.2. Những văn bản của địa phương

- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND huyện Núi Thành về việc giao nhiệm vụ chủ trì lập các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thực hiện năm 2025;

- Thông báo số 47/TB-SNN&PTNT ngày 11/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam Kết luận của đồng chí Trần Út – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT trong cuộc họp thảo luận, đề xuất giải pháp phục hồi rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Núi Thành.

PHẦN III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu của đề án

1.1. Mục tiêu tổng quát: Góp phần bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững Hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Núi Thành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, truyền thông xã hội trong việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên của thành phố Đà Nẵng nói riêng và tầm nhìn chung “Vì một Việt Nam xanh”.

- Tính bền vững:

Dự án kiên quyết thay đổi cách tiếp cận từ “trồng rừng phong trào” sang “tái thiết hệ sinh thái thực thụ” căn cứ các số liệu khảo sát và điền dã, đánh giá đúng hiện trạng từ thực địa, người dân và chính quyền trong quá trình thực hiện các dự án trước đây.

Chúng tôi ưu tiên “tính bền vững”, điều này có nghĩa là sự phối hợp giữa các bên không kết thúc sau khi cây được trồng xuống, mà là sự đồng hành xuyên suốt trong quá trình nuôi dưỡng cây trưởng thành, chủ động vườn ươm cây bản địa cùng sự chung tay bảo vệ, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, cũng như các bên đối tác cùng thực hiện dự án này.

Chúng ta tập trung vào tỷ lệ sống và khả năng thích nghi của cây với thổ nhưỡng Núi Thành, nhằm mục tiêu cuối cùng là tạo ra một “Hệ sinh thái rừng ngập mặn” ổn định, có khả năng tự phục hồi như nó đã từng sinh trưởng tự nhiên bình thường trước đây. Bảo vệ vùng trồng, đê bao ngăn và giữ vùng trồng tránh tình trạng phá hoại từ con người và thiên tai. Mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng từ nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng, không chỉ trồng cây mà là nuôi dưỡng rừng trưởng thành, tạo ra hệ sinh thái ổn định.

- Tính cộng đồng:

Hệ sinh thái này phải tiên quyết có vai trò dẫn dắt và quản lý của chính quyền địa phương, cộng đồng người bản địa và hưởng lợi, các đối tác của dự án. Chúng ta không làm thay, mà làm cùng nhân dân, bằng cách gắn kết trách nhiệm giữa Chính quyền (quản lý), Doanh nghiệp (tài trợ), Đoàn thể, CLB, đơn vị (thực thi) và Nhà trường (giáo dục), Báo chí (truyền thông xã hội) để dự án tạo ra một cơ chế phối hợp đa chiều.

Sự gắn kết này giúp tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo tính công khai, minh bạch và trên hết là tạo ra một sức mạnh tập thể to lớn để cùng ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ dải đất ven biển Núi Thành cho hôm nay và mai sau.

- Tính giáo dục:

Dự án không chỉ hướng đến mục tiêu sinh học mà còn hướng đến mục tiêu nhân văn: “Trồng cây - Trồng người”! Thông qua các hoạt động ngoại khóa, thực hành tại hiện trường, chúng ta biến rừng ngập mặn thành một di sản sống để thế hệ trẻ Núi Thành học tập và trải nghiệm, qua đó nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên.

Tính giáo dục giúp thế hệ trẻ, người dân hiểu rõ giá trị của hệ sinh thái bản địa, từ đó hình thành thái độ ứng xử văn minh với thiên nhiên. Đây chính là chìa khóa để đảm bảo rằng, những cánh rừng được trồng hôm nay sẽ tiếp tục xanh tươi dưới sự bảo vệ của chính những chủ nhân tương lai của vùng đất này.

- Tính minh bạch:

Đây là nền tảng cốt lõi để chúng tôi xây dựng niềm tin và sự gắn kết bền vững giữa các bên. Dự án cam kết thiết lập một cơ chế quản trị tài chính công khai, từ khâu lập dự toán, giải ngân đến quyết toán thực tế đều có sự giám sát và đối soát chặt chẽ giữa đại diện chính quyền, CLB và nhà tài trợ.

Mọi nguồn lực được cam kết sử dụng đúng mục đích, “đúng người - đúng việc”, đảm bảo mỗi đồng kinh phí đều được chuyển hóa trực tiếp thành những giá trị thực hữu cho rừng ngập mặn. Sự minh bạch không chỉ để ngăn ngừa lãng phí, mà còn là cách chúng tôi trân trọng đóng góp của nhà hảo tâm, các đối tác của dự án và khẳng định uy tín của dự án đối với cộng đồng địa phương, của CLB.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về Phục hồi rừng và hệ sinh thái: Mỗi năm trồng mới và chăm sóc, số lượng 3.000 - 5.000 cây ngập mặn (loài phù hợp như đước, bần) trên diện tích …… ha, tại các khu vực bị suy thoái hoặc bãi bồi mới do địa phương đề nghị và cùng phối hợp thực hiện. Thực hiện mỗi năm từ 2 – 5 đợt thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng đa dạng sinh học cho hệ sinh thái rừng.

- Bảo vệ môi trường: Tổ chức ít nhất mỗi tháng 1 lần, đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực rừng ngập mặn và ven biển tại xã.

- Về nhận thức: Ít nhất 70% người dân địa phương, 90% đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia được nâng cao hiểu biết về vai trò, giá trị của rừng ngập mặn và các biện pháp bảo vệ.

- Xây dựng mô hình: Xây dựng mô hình theo tầm nhìn của CLB qua dự án thuộc Trụ cột 1 “Ươm Mầm Hy Vọng”, xúc tiến lập khu “vườn ươm cây ngập mặn”, “Vườn ươm cây thanh niên” do CLB, đoàn Thanh niên và học sinh các trường tham gia, cùng sự hỗ trợ tham gia và quản lý của người dân, đoàn thanh niên và chính quyền địa phương. Mỗi năm ít nhất ươm tạo được từ 1.000 – 5.000 cây giống, cây sinh kế để góp phần tái tạo rừng trồng.

- Tăng cường phối hợp: Thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa CLB, chính quyền, đoàn thanh niên, trường học, đối tác và nhà tài trợ, các chuyên gia và cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng ngập mặn tại xã Núi Thành nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

- Truyền thông xã hội: Các hoạt động của dự án được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của ít nhất 1 tờ báo Trung ương và 1 đài truyền hình, báo địa phương. Qua đó nâng cao nhận thức bảo vệ rừng ngập mặn tại thành phố Đà Nẵng nói chung, cũng như công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái rừng ngập tại xã Núi Thành.

- Về quản lý: Thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả 01 Tổ/Đội cộng đồng quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn với quy chế hoạt động rõ ràng.

2. Các giai đoạn triển khai:

2.1. Giai đoạn 1: Khảo sát, chuẩn bị và truyền thông (3 tháng)

a. Khảo sát thực địa:

- CLB phối hợp với cán bộ địa phương, chuyên gia khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định khu vực ưu tiên trồng và phục hồi.

- Lựa chọn loài cây ngập mặn, kích thước phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thủy văn.

b. Xây dựng kế hoạch chi tiết và huy động nguồn lực:

- Hoàn thiện kế hoạch, dự trù kinh phí chi tiết.

- Vận động tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

- Chuẩn bị cây giống (liên hệ vườn ươm và tự ươm), dụng cụ (cuốc, xẻng, găng tay, ủng, túi đựng rác...).

c. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức:

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo nhỏ tại xã, trường học, các diễn đàn mạng xã hội… về giá trị rừng ngập mặn, tác hại của rác thải nhựa, cách thức bảo vệ.

- Phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích, sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông điệp.

- Tổ chức các cuộc thi (vẽ tranh, viết bài, sáng tạo video clip,…) về chủ đề rừng ngập mặn cho học sinh, đoàn thể.

2.2. Giai đoạn 2: Triển khai các hoạt động thực địa (24 tháng)

a. Tổ chức các đợt trồng cây:

- Xây dựng ngân hàng hạt giống và tạo các khu vườn ươm tại địa phương.

- Phân công lực lượng, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây.

- Tổ chức ngày hội trồng cây với sự tham gia của đông đảo các lực lượng.

b. Tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh:

- Thu gom rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, tại các khu vực rừng ngập mặn và ven biển.

- Phân loại rác thải tại nguồn sau đó bàn giao lại cho địa phương xử lý.

- Tặng các thùng đựng rác theo hộ gia đình những khu vực ven sông và thùng rác công cộng để hạn chế thải rác ra môi trường.

c. Chăm sóc và bảo vệ cây sau trồng:

- Phân công các nhóm (Đoàn thanh niên, học sinh, người dân) phụ trách theo dõi, chăm sóc định kỳ (làm cỏ, tỉa cành, bảo vệ khỏi sâu bệnh, gia súc).

- Báo cáo định kỳ tình hình sinh trưởng của cây theo từng giai đoạn.

d. Xây dựng mô hình:

- Thành lập đội/nhóm thanh niên, học sinh, lực lượng tình nguyện viên nòng cốt.

- Triển khai mô hình “Vườn ươm cây thanh niên” hoặc “Vườn ươm cây ngập mặn” trong trường học vùng triển khai dự án.

2.3. Giai đoạn 3: Giám sát, đánh giá và duy trì (2 năm tiếp theo)

a. Giám sát và đánh giá:

- Định kỳ kiểm tra tỷ lệ sống và phát triển của cây trồng.

- Đánh giá mức độ cải thiện của môi trường (rác thải, xói lở...).

- Đánh giá sự thay đổi về nhận thức và hành vi của cộng đồng.

- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

b. Duy trì và nhân rộng:

- Tiếp tục các hoạt động chăm sóc, bảo vệ rừng tại địa phương và nhân rộng mô hình sang các địa bàn có rừng ngập mặn trong và ngoài thành phố Đà Nẵng.

- Vận động cộng đồng tiếp tục tham gia, đồng hành và hỗ trợ dự án.

- Đề xuất các giải pháp duy trì và nhân rộng mô hình hiệu quả.

- Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

PHẦN IV. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN

1. Về môi trường:

- Diện tích rừng ngập mặn và hệ sinh thái nói chung được phục hồi và mở rộng.

- Giảm thiểu rác thải, cải thiện cảnh quan môi trường.

- Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, giảm xói lở và phòng tránh bão lũ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân.

2. Về xã hội:

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về bảo vệ môi trường và rừng ngập mặn.

- Tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng tham gia.

- Tạo tiền đề cho các hoạt động phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bền vững trong tương lai.

3. Về tính bền vững:

- Xây dựng được ý thức tự giác, chủ động của người dân và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ rừng và tái tạo nguồn lợi thủy sản tạo sinh kế cho người dân. Qua đó giúp họ cải thiện đời sống cũng như tham gia trực tiếp vào việc bảo vệ rừng tại địa phương.

- Hình thành các nhóm nòng cốt tại địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động về tái tạo rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

PHẦN V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí:

- Vận động tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

- Nguồn quỹ hoạt động của CLB.

- Hỗ trợ, đối ứng từ ngân sách địa phương và chính quyền các cấp (nếu có)

- Đóng góp ngày công, vật tư của người dân, tình nguyện viên và cộng đồng.

2. Các hạng mục chi chính:

- Chi phí mua cây giống; mua dụng cụ, vật tư (găng tay, ủng, túi rác, cuốc, xẻng...)

- Chi phí truyền thông (in ấn tài liệu, băng rôn, tổ chức sự kiện...).

- Chi phí nước uống, hỗ trợ nhỏ cho tình nguyện viên; Thuê phương tiện vận chuyển (nếu cần).

- Chi phí khác (khảo sát, tập huấn,...).

(Bảng dự trù kinh phí và Kế hoạch chi tiết cho từng đợt triển khai các hợp phần của dự án)

PHẦN VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (Sơ bộ)

- Từ tháng 5/2025 - 5/2026 (Giai đoạn 1) : Khảo sát, chuẩn bị, tuyên truyền, lập đề án và Kế hoạch.

- Từ tháng 6/2026 – Tháng 6/2030 (Giai đoạn 2): Triển khai hoạt động thực địa; Giám sát, đánh giá, duy trì.

(Đính kèm Bảng tiến độ chi tiết các hoạt động)

PHẦN VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân định trách nhiệm và vai trò (mô hình 6 bên):

1.1. Chính quyền xã (UBND Xã): Quản lý và Pháp lý

- Cấp phép và quy hoạch: Xác định và bàn giao khu vực đất bãi bồi, thực địa vùng trồng phù hợp để trồng rừng trên cơ sở dữ kiện đã được cơ quan có thẩm quyền khảo sát thực trạng; đảm bảo dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Bảo vệ và An ninh: Chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà hỗ trợ bảo vệ khu vực rừng mới trồng, ngăn chặn các hành vi xâm hại.

- Chương trình “Thu gom rác nhựa – Đổi sinh kế xanh”: UBND xã đóng vai trò chủ trì trong việc vận động và tổ chức các chương trình dân vận mang tính đột phá. Điển hình là việc chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp cùng CLB triển khai mô hình “Thu gom rác nhựa – Đổi sinh kế xanh” do CLB và đối tác tài trợ.

Theo đó, Chính quyền tạo cơ chế khuyến khích người dân vùng dự án tham gia dọn dẹp môi trường bằng cách thu gom rác thải nhựa (quy đổi theo khối lượng kg) để đổi lấy các nguồn hỗ trợ thực tế từ dự án như: cây giống sinh kế (cây ăn trái, cây lâm nghiệp, thùng đựng rác, máy lọc nước, điện năng lượng, cây cảnh quan…). Vai trò này giúp Chính quyền không chỉ quản lý về mặt hành chính mà còn trực tiếp thúc đẩy mô hình kinh tế xanh, biến áp lực rác thải thành giá trị tài sản, giúp người dân vừa có thêm thu nhập từ cây giống, vừa trở thành những “người gác rừng” tự nguyện bảo vệ hệ sinh thái, vì nó giải quyết được hai vấn đề nhức nhối cùng lúc: rác thải nhựa (kẻ thù của rừng ngập mặn) và sinh kế của người dân.

- Phối hợp xây dựng Dự toán ngân sách: Phối hợp CLB xây dựng dự toán chi tiết dự án (cho từng giai đoạn, từ khâu khảo sát vùng trồng, mua cây giống đạt chuẩn, kỹ thuật chăm sóc, vật tư rào chắn đến chi phí vận hành và giám sát sau trồng, khen thưởng…). Đặc biệt, dự án không chỉ dựa vào tài chính mà còn chú trọng huy động “nguồn lực nội tại” thông qua sự đóng góp ngày công, phương tiện và sự hỗ trợ trực tiếp từ các đoàn thể và nhân dân địa phương.

Sự kết hợp giữa ngân sách của nhà tài trợ và sức mạnh cộng đồng không chỉ giúp giảm thiểu chi phí vận hành mà còn tạo ra sự gắn kết bền chặt, để mỗi người dân có trách nhiệm trực tiếp trong việc bảo vệ “lá chắn xanh” cho quê hương xã Núi Thành.

- Khu vườn ươm (UBND xã và trường PTTH Nguyễn Huệ): Xã cấp đất và nhà trường bố trí khu vực để lập khu vườn ươm cho học sinh và các tổ chức đến ươm cây, vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường. Đây là mô hình “hiện trường thực nghiệm” nhằm chủ động nguồn giống và lan tỏa giá trị bảo tồn bền vững.

Thông qua hợp phần này, dự án xây dựng một không gian trải nghiệm thực tế, nơi học sinh, các đoàn thể và tổ chức xã hội trực tiếp tham gia vào quy trình gieo mầm và chăm sóc các loại cây rừng ngập mặn đặc hữu, cây giống. Vườn ươm không chỉ đóng vai trò là “ngân hàng cây giống” chất lượng cao, đảm bảo sự thích nghi tốt nhất với thổ nhưỡng Núi Thành, mà còn là một “trung tâm giáo dục xanh” sinh động.

Tại đây, mỗi mầm xanh được gieo xuống không chỉ góp phần tái tạo cánh rừng mà còn ươm mầm ý thức trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên cho thế hệ trẻ, người dân ngay từ những bước đi đầu tiên.

- Chứng nhận và Khen thưởng: Xác nhận kết quả triển khai cho Câu lạc bộ (CLB) và Nhà tài trợ bằng văn bản để phục vụ công tác báo cáo, truyền thông theo quy trình do các bên đưa ra sau khi dự án được triển khai (6 tháng 1 lần).

1.2. Nhà tài trợ, đối tác: Nguồn lực và Đồng hành

- Hỗ trợ tài chính: Cung cấp kinh phí mua cây giống, phân bón, công cụ lao động, vật tư và chi phí vận hành dự án.

- Đồng hành thương hiệu: Cử đại diện tham gia các buổi lễ ra quân, gắn biển công trình ghi nhận sự đóng góp của đơn vị cũng như có thể huy động nhân lực công ty, tổ chức tham gia trồng cây ngoài thực địa và khu vườn ươm để tăng tính tương tác, hiểu biết và truyền thông xã hội.

- Góp ý: Có quyền truy xuất thông tin, kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ, đề xuất giải pháp,… để đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả.

1.3. CLB Đất Quảng Yêu thương: Điều phối, tổ chức và Giám sát dự án

- Cầu nối: Kết nối giữa nhà tài trợ với địa phương; lập Kế hoạch chi tiết; phối hợp với chính quyền xã chọn giống cây, lịch trình trồng, kỹ thuật chăm sóc.

- Phối hợp, triển khai: Hỗ trợ mời chuyên gia hoặc phối hợp với cán bộ lâm nghiệp, đối tác để hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng ngập mặn; Kết nối đơn vị truyền thông và xúc tiến các diễn đàn liên quan tại địa phương và trường học để truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, training kỹ năng cho dự án. Đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ trong thực thi, biến những cam kết trên văn bản dự án này thành kết quả thực hữu trong hành trình tái tạo lá chắn xanh Núi Thành.

- Giám sát và Báo cáo: Theo dõi tỷ lệ cây sống, định kỳ báo cáo tiến độ bằng hình ảnh, số liệu thực tế cho nhà tài trợ và chính quyền (6 tháng 1 lần). Đề xuất các giải pháp mới và kịp thời báo cáo các vấn đề tồn tại, phát sinh.

- Xây dựng Dự toán ngân sách: Phối hợp UBND xã xây dựng dự toán chi tiết dự án (cho từng giai đoạn, từ khâu khảo sát vùng trồng, mua cây giống đạt chuẩn, kỹ thuật chăm sóc, vật tư rào chắn đến chi phí vận hành và giám sát sau trồng, khen thưởng…).

- Chứng nhận và Khen thưởng: Có quy chế, hình thức cấp Giấy khen và các phần thưởng khích lệ cho những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc hoặc có sáng kiến đột phá trong quá trình bảo tồn rừng. Sự tôn vinh kịp thời này không chỉ khẳng định uy tín của đơn vị thực hiện mà còn nuôi dưỡng tinh thần cống hiến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực và sự gắn bó lâu dài của cộng đồng với sự nghiệp xanh hóa Núi Thành.

- Truyền thông xã hội: Mời cơ quan báo chí đồng hành, truyền thông, diễn giả và nhà khoa học.

1.4. Các Đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Thôn, tổ dân phố…): Nòng cốt phối hợp thực hiện

- Lực lượng lao động: Huy động đoàn viên, hội viên trực tiếp tham gia các đợt ra quân trồng rừng, dọn dẹp rác thải tại bãi bồi.

- Tuyên truyền viên: Vận động người dân địa phương hiểu về lợi ích của rừng ngập mặn (chắn sóng, bảo vệ đê điều, tăng nguồn lợi thủy sản) để cùng chung tay bảo vệ.

- Duy trì: Phối hợp chăm sóc cây sau khi trồng (nhổ cỏ, bắt ốc gây hại, dặm cây chết, kè mềm, thu gom rác thải ô nhiễm).

1.5. Nhà trường (trên địa bàn) và các hoạt động giáo dục trải nghiệm: Giáo dục và Lan tỏa

- Ngoại khóa thực tế: Tổ chức các buổi học tập trải nghiệm tại rừng ngập mặn, khu vườn ươm,… cho học sinh, giúp các em hiểu về hệ sinh thái địa phương.

- Đội ngũ tình nguyện nhí: Thành lập các đội, nhóm “Chiến binh xanh” tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như nhặt rác, quan sát sự phát triển của cây.

- Ươm mầm ý thức: Đưa nội dung bảo tồn rừng vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, các cuộc thi vẽ tranh, viết bài về môi trường v.v…

- Hình thành Khu vườn ươm cây “Ươm mầm hy vọng” tại trường và thông qua các buổi ngoại khóa, hoạt động chuyên môn giáo dục liên quan đến môi sinh để tổ chức các hoạt động hưởng ứng, làm đối tác đồng hành cùng dự án trong 1 số phân khúc phù hợp.

1.6. Đối tác Truyền thông xã hội (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng): Lan tỏa và Giám sát Cộng đồng

- Lan tỏa thông điệp: Thực hiện các tuyến bài phóng sự, tin tức thời sự và chuyên đề định kỳ về tiến độ dự án. Điều này giúp câu chuyện về rừng ngập mặn Núi Thành, về mô hình “Đổi rác nhựa lấy sinh kế” và tâm huyết của dự án này trở thành niềm cảm hứng cho cộng đồng.

- Xây dựng niềm tin và Minh bạch: Sự hiện diện của các cơ quan thông tấn chính thống đóng vai trò như một bên giám sát độc lập, giúp các hoạt động của dự án luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch. Đây là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin cho nhà tài trợ và các bên đồng hành.

- Xúc tiến diễn đàn xã hội: Phối hợp cùng CLB và dự án, chính quyền tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn trực tuyến hoặc các phóng sự ngắn tại hiện trường và trường học. Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức người dân địa phương mà còn thu hút sự quan tâm, huy động thêm nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội khác trong khu vực miền Trung.

2. Cơ chế vận hành và phối hợp:

- Cơ chế Thông tin:

Thiết lập nhóm điều hành chung (Zalo/Fb) bao gồm đại diện của 6 bên để cập nhật tình hình tức thời.

- Cơ chế Họp định kỳ:

- 	Họp triển khai (trước khi trồng).

- Họp sơ kết (sau 6 tháng) để đánh giá tỷ lệ cây sống và giải ngân.

- 	Họp tổng kết (sau mỗi năm).

- Cơ chế Tài chính:

CLB Đất Quảng Yêu thương chịu trách nhiệm chốt dự toán, Kế hoạch chi tiết và quyết toán. Mọi khoản thu chi phải có hóa đơn, chứng từ và có sự xác nhận của đại diện UBND xã hoặc Đoàn thể tham gia trực tiếp để báo cáo nhà tài trợ.

- Cơ chế Xử lý sự cố:

Khi có thiên tai (bão, lũ) và các yếu tố nhân tai làm hư hại rừng mới trồng, các bên lập tức họp bàn để lên phương án khắc phục (trồng dặm, khơi thông dòng chảy, nêu tên khu phố,…) bằng nguồn quỹ dự phòng và các đối tác. Mời cơ quan thông tấn báo chí điều tra và đưa tin, truyền thông xã hội.

PHẦN VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND xã Núi Thành hỗ trợ tối đa về mặt pháp lý, tích cực chỉ đạo các ban ngành phối hợp để dự án được thuận lợi.

- Kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể cộng đồng.

Trên đây là dự thảo đề án “Góp phần bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Núi Thành, giai đoạn 2026 – 2030”. Kính mong nhận được sự xem xét, góp ý và phối hợp thực hiện của các đơn vị liên quan.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ NHIỆM

Phạm Duy Khánh

PHỤ LỤC

******

1. Phụ lục 1: Báo cáo Thuyết minh Kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn trên địa bàn xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (diện tích thuộc quy hoạch rừng phòng hộ theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050).

2. Phụ lục 2: Bảng dự trù kinh phí

3. Phụ lục 3: Kế hoạch chi tiết; Quy chế phối hợp.

4. Phụ lục 4: Bảng tiến độ chi tiết các hoạt động

5. Phụ lục 5: Công văn số 1262/ SNNMT-CCKL, ngày 26/4/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã trả lời UBND huyện Núi Thành, về việc xác định hiện trạng và quy hoạch đối với Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn.

6. Phụ lục 6: Đánh giá kết quả nghiên cứu về hiện trạng và biến động rừng ngập mặn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 1990 – 2010. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

(*): Link các bài báo phản ảnh hiện trạng trên các tờ báo địa phương và trung ương:

1. Quảng Nam khôi phục các cánh rừng ngập mặn (16/04/2025, báo Bảo vệ rừng và môi trường):

https://baovemoitruong.org.vn/quang-nam-khoi-phuc-cac-canh-rung-ngap-man/?utm_source=chatgpt.com

2. Rừng chết (báo Quảng Nam, XUÂN HIỀN - QUỐC TUẤN• 10/07/2021 06:54)

https://baoquangnam.vn/rung-chet-3067775.html

3. Quảng Nam: Nhiều diện tích rừng ngập mặn ở Tam Giang bị chết chưa rõ nguyên nhân (báo Dân tộc và Phát triển T.Nhân-H.Trường - 06:27, 08/04/2024

https://baodantoc.vn/quang-nam-nhieu-dien-tich-rung-ngap-man-o-tam-giang-bi-chet-chua-ro-nguyen-nhan-1712418208543.htm

4. Rừng ngập mặn ven biển Quảng Nam chết dần chưa rõ nguyên nhân (Báo Tuổi Trẻ, LÊ TRUNG, 11/03/2024 13:49 GMT+7)

https://tuoitre.vn/rung-ngap-man-ven-bien-quang-nam-chet-dan-chua-ro-nguyen-nhan-2024031112404522.htm

5. Rừng ngập mặn Tam Giang chờ tái sinh (báo Quảng Nam, HOÀNG ĐẠO - NGUYỄN QUỲNH • 01/03/2024 07:51)

https://baoquangnam.vn/rung-ngap-man-tam-giang-cho-tai-sinh-3130511.html

--------------

XU HƯỚNG NÓNG LÊN TOÀN CẦU TRONG 5 NĂM TỚI

Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa mới công bố báo cáo cập nhật về xu hướng nóng lên toàn cầu. Báo cáo với sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học khí tượng và sử dụng nhiều mô hình tiên tiến để chạy dữ liệu, cho thấy:

💥 Nhiệt độ trung bình toàn cầu có khả năng sẽ tiếp tục ở mức cao hoặc gần mức kỷ lục trong giai đoạn 5 năm từ 2025-2029. Nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu hàng năm cho mỗi năm từ 2025 đến 2029 được dự đoán sẽ cao hơn từ 1,2°C đến 1,9°C so với mức trung bình trong giai đoạn 1850-1900 (thời kỳ tiền công nghiệp).

💥 Có khả năng cao (86%) rằng nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu sẽ vượt quá 1,5°C so với mức trung bình 1850-1900 trong ít nhất một năm từ 2025 đến 2029. Cũng có khả năng (70%) rằng mức trung bình 5 năm từ 2025-2029 sẽ vượt quá 1,5°C so với mức trung bình 1850-1900.

💥 Có khả năng cao (80%) rằng ít nhất một năm từ 2025 đến 2029 sẽ nóng hơn năm nóng nhất được ghi nhận (hiện tại là 2024), và mặc dù rất khó xảy ra, hiện cũng có khả năng (1%) rằng ít nhất một năm sẽ vượt quá 2°C mức ấm lên trong 5 năm tới.

💥 Mức ấm lên dài hạn (trung bình qua các thập kỷ) vẫn dưới 1,5°C.

💥 Nhiệt độ trung bình 5 năm ở khu vực Niño 3.4 so với toàn bộ vùng nhiệt đới cho thấy điều kiện ENSO hỗn hợp hoặc chủ yếu trung tính trong giai đoạn này.

💥 Biến đổi nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực trong 5 mùa đông kéo dài tiếp theo (tháng 11 đến tháng 3), so với mức bình thường khí hậu gần đây (trung bình các năm 1991-2020), được dự đoán là 2,4°C, gấp hơn ba lần rưỡi so với biến đổi nhiệt độ trung bình toàn cầu.

💥 Dự đoán về băng biển Bắc Cực cho tháng 3 từ 2025-2029 cho thấy sự suy giảm tiếp tục trong nồng độ băng biển ở Biển Barents, Biển Bering và Biển Okhotsk.

💥 Mô hình lượng mưa dự đoán cho giai đoạn tháng 5-tháng 9 từ 2025-2029, so với trung bình 1991-2020, cho thấy điều kiện ẩm bất thường ở Sahel, Bắc Âu, Alaska và Bắc Siberia, và điều kiện khô bất thường trong mùa này ở Amazon.

💥 Những năm gần đây, ngoại trừ năm 2023, ở khu vực Nam Á đã có lượng mưa bất thường và dự báo cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục trong giai đoạn 2025-2029. Tuy nhiên, điều này có thể không đúng cho tất cả các mùa riêng lẻ trong giai đoạn này.

Sự biến động của nhiệt độ theo xu hướng nóng lên sẽ tác động rất lớn đến hệ thống khí hậu toàn cầu và làm cho hệ thống này "mất trí nhớ" và vận hành không theo quy luật. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành có yếu tố "phơi nhiễm" mạnh với khí hậu như: năng lượng, y tế,... và nông nghiệp.

Các doanh nghiệp, cá nhân cần có kế hoạch dự phòng cho những thiên tai bất thường có thể xảy ra không theo quy luật hoặc theo hướng cực đoan.

(Ts Nguyễn Ngọc Huy)

*Lưu ý:

- Cần có sự bàn bạc, thống nhất cụ thể giữa các bên tham gia trước khi ban hành Kế hoạch chính thức.

- Việc khảo sát kỹ lưỡng ban đầu là vô cùng quan trọng để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

- Luôn cập nhật và điều chỉnh kế hoạch nếu có những thay đổi trong quá trình thực hiện.